ORGANISATION DU CONTENU:
• INTRODUCTION
• RAISONS pourquoi LA PLANIFICATION EST NÉCESSAIRES
• LA DOCUMENTATION ET POURQUOI ELLES SONT NÉCESSAIRES
• CE QUE LES ÉTAPES ET PHASES FONT ET POURQUOI ILS SONT NÉCESSAIRES
• LA PLANIFICATION AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE
INF6150 : LE RÔLE DE LA PLANIFICATION DANS LA GESTION DE PROJET

---
Introduction
Qu’est-ce que la planification et à quoi ça sert?
La planification est la période de temps où l'on créer une collection de documents dans le bût de mieux contrôler le déroulement d’un projet.
Il y a plusieurs niveau de planification, soit avant que le niveau stratégique, tactique et opérationnel.

---
Introduction (suite)
La planification au niveau stratégique sert à :
s’assurer que le projet va pouvoir bien se dérouler
C’est la gestion des employés
la gestion des risques
et de tout ce qui pourrait affecter le projet d’un point de vue non-opérationnel
C’est ici qu’on va établir les buts du projet, la durée, les ressources nécessaires pour son succès, etc.

---
Introduction (suite)
La planification au niveau tactique sert à gérer :
affaire relié au déroulement sans être directement dans le déroulement
les rôles spécifiques des membres de l’équipe
la coordination dans l’équipe
la résolution des conflits
et la prise de décision

---
Introduction (suite)
La planification au niveau opérationnel sert à gérer :
le déroulement du projet du jour à jour
C’est une planification qui décrit ce qui va être fait, comment il va être fait et qui qui va le faire.
La planification de ces trois niveaux est continuellement révisé au cours du projet pour vérifier que c’est toujours exact avec l’état du projet, et pour amener des modifications si nécessaire.

---
Raisons que la planification est nécessaire
la planification nous permet d'obtenir :
un Contrat entre le client et l’équipe
Une Compréhension concrète des objectifs et des façons de s'y prendre pour accomplir leur tâche
la planification nous permet d’éviter :
Des Situations/problèmes inattendus (gestion des risques)
La planification est nécessaire pour chaque projet. Elle inclus
la gestion des documents écrits
choisir les phases que le projet va avoir et beaucoup plus.

---
Raisons que la planification est nécessaire
Une bonne planification permet d’éviter les problèmes éventuels ou bien mieux les gérer s’ils surviennent
Elle sert également à mettre tout le monde d’accord sur le déroulement du projet. Avant que le déroulement commence, il est nécessaire de faire certains documents qui vont établir les contraintes et objectifs du projet dans le but que le client et l’équipe soit d’accord sur le travail qui est à faire

---
Raisons que la planification est nécessaire
DE PLUS, SI ON A UNE BONNE PLANIFICATION AU DÉBUT ET AU COURS DU PROJET ON PEUT S’ASSURER UN DÉROULEMENT EFFICACE OÙ TOUS LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE SAVENT EXACTEMENT CE QUI EST ATTENDU D’EUX
CELA signifie QU'on peut AGIR DE manière PROACTIF AU LIEU DE RÉACTIF FACE AUX PROBLÈMES QUI pourrait ARRIVER
NOUS PRÉPARER ET DÉJÀ AVOIR UNE PLAN D’ACTION ÉTABLIE au cas si ça se produit
Nous permet d’être transparent avec le client
le client peut consulter les documents, donc il va avoir une très bonne compréhension du projet

---
La documentation
Étude de faisabilité
Charte de projet
Document de gestion des risques
Planification détaillés
C’est important de faire la planification mais c’est encore plus important de la documenter. La documentation permet une concrétisation de la planification effectué auquel on peut consulter lors du projet si jamais quelque chose arrive
Il y a 4 gros documents qui ont étés très importants dans notre projet :
l’étude de faisabilité
la charte de projet
le document de gestion des risques
la planification détaillé

---
Étude de faisabilité
Elle nous permet de déterminer si notre projet est un projet réalisable, selon les critères établi par le client durant les discussions préliminaires
Le but est de porté sur l'analyse de la rentabilité du projet et si le projet est réaliste face aux buts et conditions de réussites
De plus, ce document propose les différents scénarios possible du projet pour avoir une idée claire du déroulement.

---
Charte de projet
Elle permet à tout les parties prenantes d'avoir un aperçu détaillé du projet et qui agira comme une entente entre eux :
Elle décrit les principaux aspects du projet
les limites du projet
la hiérarchie au sein du projet
la gestion des risques possibles

---
Document de gestion des risques
Le but est de mettre en avant les différents risques qui ont été discutés dans les documents précédents afin de mieux préparer l'équipe et le client à faire face aux risques potentiels
Une vision globale du projet est nécessaire pour tenir compte de tous les éléments pouvant générer de l'incertitude et des risques provenant de l'ensemble des parties prenantes, Une fois la liste des risques établie, il sera plus simple d'anticiper les mauvaises surprises et donc améliorer notre marge de manœuvre lorsque ceux-ci se présentent
Ce document présente une liste détaillée de l'ensemble des risques identifiée dans ce projet ainsi que leurs différents impacts potentiels. Les risques retenus sont alors détaillés au maximum afin de préparer un ensemble de mesure de sécurité à prendre si l'un d'entre eux se manifeste
En gestion de projet, et surtout en informatique et logiciel, le risque 0 n'existe pas ce qui rend d'autant plus importante la création de ce document

---
Planification détaillé
Elle permet d’avoir une planification directe sur les phases de déroulement du projet
Il est nécessaire de savoir comment le projet va se dérouler avant de le commencer
Les sprints agile sont décritent comment ça va se passer, dans se document
Tous ces documents servent à clarifier, identifier et préparer le travail qui va être fait tout en s’assurant une exécution normale

---
La planification au sein de notre équipe
Tous ces documents ont été essentiels au déroulement de notre projet
La planification qu’on a fait nous a permit d’avoir une excellente compréhension de ce qu’il fallait faire et de comment s'y prendre
L’étude de faisabilité nous a permis de savoir si notre projet était possible selon les circonstances/critères du cours
La charte de projet à clarifier presque tous les questions que nous avons par rapport à notre projet
La gestion des risques nous à permis d’être conscient de tous les malheurs possibles qui pourraient arriver lors de la production du travail demandé, Malheureusement l'une des risques que nous n’avions pas pensé été une pandémie qui a affectée notre projet, donc nous ne l’avons pas inclus au départ
la planification détaillé nous à permis de savoir exactement ce qui était à faire, qui allait le faire et comment le déroulement de la production allait se faire