Présentation INF6150

Le rôle de la planification dans la gestion de projet

Organisation du contenu:
- Introduction
- Raisons que la planification est nécessaires
- La documentation et pourquoi elles sont nécessaires
- Ce que les étapes et phases font et pourquoi ils sont nécessaires
- La planification au sein de notre équipe

Introduction

- Qu’est-ce que la planification et à quoi ça sert?

La planification est la période de temps qu’on créer une collection de documents dans le bût de mieux contrôler le déroulement d’un projet.

Il y a plusieurs niveau de planification, soit avant que le niveau stratégique, tactique et opérationnel.

La planification au niveau stratégique sert à s’assurer que le projet va pouvoir bien se dérouler. C’est la gestion des employés, la gestion des risques et de tout qui pourrait affecter le projet d’un point de vue non-opérationnel. C’est ici qu’on va établir les buts du projet, la durée, les ressources nécessaires pour son succès, etc.

La planification au niveau tactique sert à gérer affaire relié au déroulement sans être directement dans le déroulement. Ce niveau sert à gérer les rôles spécifiques des membres de l’équipe, la coordination dans l’équipe, la résolution de conflits et la prise de décision.

La planification au niveau opérationnel sert à gérer le déroulement du projet du jour à jour. C’est une planification qui décrit ce qui va être fait, comment il va être fait et qui qui va le faire.

La planification de ces trois niveaux est continuellement révisé au cours du projet pour vérifier que c’est toujours exact avec l’état du projet, et pour amener des modifications si nécessaire.

Raisons que la planification est nécessaire

- Ce que la planification nous donne
Contrat entre le client et l’équipe
Compréhension concrète des objectifs et des façons utiliser pour les accomplir
- Ce que la planification nous permets d’éviter
Situation inattendu (gestion des risques)

La planification est absolument nécessaire pour chaque projet. Faire une planification inclus la gestion des documents écrits, choisir les phases que le projet va avoir et beaucoup plus.

Une bonne planification permets d’éviter des problèmes éventuels ou bien mieux les gérer s’ils surviennent. La planification sert aussi à mettre tout le monde d’accord sur le déroulement du projet. Avant que le déroulement commence, il est nécessaire de faire certains documents qui vont établir les contraintes et objectifs du projet dans le but que le client et l’équipe soit d’accord sur le travail qui est à faire.

De plus, si on à une bonne planification au début et au cours du projet on peut s’assurer un déroulement efficace où tous les membres de l’équipe savent exactement ce qui est attendu d’eux. Cela fait en sorte que nous pouvons agir de faire proactif au lieu de réactif face aux problèmes qui peuvent arriver. Si nous sommes conscient des malheurs qui sont possibles alors nous pouvons nous préparer et déjà avoir une plan d’action établie en cas que ça l’arrive.

La planification nous permets aussi d’être transparents avec le client. Le client peut consulter les documents, donc il va avoir une très bonne compréhension du projet.

La documentation

- Étude de faisabilité
- Charte de projet
- Document de gestion des risques
- Planification détaillés

C’est important de faire la planification mais c’est encore plus important de la documenter. La documentation permets une concrétisation de la planification effectué auquel on peut consulter lors du projet si jamais quelque chose arrive.

Il y à quatre gros documents qui ont étés très importants dans notre projet : l’étude de faisabilité, la charte de projet, le document de gestion des risques et la planification détaillé.

Étude de faisabilité

L’étude de faisabilité nous permet de déterminer si notre projet est un projet réalisable, selon les critères établis par le client durant les discussions préliminaires. Dans ce but, l’étude de faisabilité est porté sur l'analyse de la rentabilité du projet et si le projet est réaliste face aux buts et conditions de réussite. De plus, ce document propose les différents scénarios possible du projet pour avoir une idée claire du déroulement.

Charte de projet

La charte de projet permet à tous les parties prenantes d'avoir un aperçu détaillé du projet et qui agira comme une entente entre eux. La charte décrit les principaux aspects du projet, les limites du projet, la hiérarchie au sein du projet et la gestion des risques possibles. à tous les parties prenantes d'avoir un aperçu détaillé du projet et qui agira comme une entente entre eux. La charte décrit les principaux aspects du projet, les limites du projet, la hiérarchie au sein du projet et la gestion des risques possibles.

Document de gestion des risques

Le but de faire un document concernant la gestion de risques dans un projet est de mettre en avant les différents risques qui ont été discutés dans les documents précédents afin de mieux préparer l'équipe et le client à faire leur faire face. Une vision globale du projet est nécessaire pour tenir compte de tous les éléments pouvant générer de l'incertitude et des risques provenant de l'ensemble des parties prenantes. Une fois la liste des risques établie, il sera plus simple d'anticiper les mauvaises surprises et donc améliorer notre marge de manœuvre lorsque ceux-ci se présentent.

Ce document présente une liste détaillée de l'ensemble des risques identifiée dans ce projet ainsi que leurs différents impacts potentiels. Les risques retenus sont alors détaillés au maximum afin de préparer un ensemble de mesure de sécurité à prendre si l'un d'entre eux se manifeste.

En gestion de projet, et surtout en informatique et logiciel, le risque zéro n'existe pas ce qui rend d'autant plus importante la création de ce document.

Planification détaillé

La planification détaillé permet d’avoir une planification directe sur les phases de déroulement du projet. Il est nécessaire de savoir comment le projet va se dérouler avant de le commencer. C’est dans ce document qu’on indique le travail qui va être fait dans les sprints agile.

Tous ces documents servent à clarifier, identifier et préparer le travail qui va être fait tout en s’assurant un exécution normale.

La planification au sein de notre équipe

Tous ces documents ont étés essentiels au déroulement de notre projet. La planification qu’on à fait nous a permit d’avoir une excellente compréhension de ce qu’il fallait faire et de comment le faire.

L’étude de faisabilité nous à permit de savoir si notre projet était possible selon les circonstances du cours.

La charte de projet à clarifier presque tous les questions que nous avons par rapport à notre projet.

La gestion des risques nous à permit d’être conscient de tous les malheurs possibles qui pourrait arriver lorsque le déroulement. Malheureusement, nous n’avons pas pensé qu’une pandémie mondiale était un risque réaliste, donc nous ne l’avons pas inclus au départ.

Finalement, la planification détaillé nous à permit de savoir exactement ce qui était à faire, qui allait le faire et comment le déroulement de la production allait se faire.